SandTree

全体成果物パッケージ総覧

Requirements → Basic Design → Detailed Design → UT/IT/ST/UAT

| 版本 | 1.1 Baseline |
| --- | --- |
| 基准日期 | 2026-10-07 |
| 文档代码 | ST-V11-PKG |
| 产品定位 | Sandbox & Docker Control Plane |
| 状态 | Approved Design Baseline (project internal) |

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | 定义 v1.1 交付边界、产品定位、文档/测试结构、基线和裁剪规则。 |
| 适用范围 | SandTree v1.1：Sandbox & Docker Control Plane |
| 变更控制 | FR/NFR、基本设计、详细设计、测试用例均使用 ID 追踪；语义变化必须更新 traceability。 |
| 核心原则 | Rust-first；商业友好 OSS；原子化解耦；Plugin Cluster→App Cluster；MCP/Agent 为 Optional Integration。 |

# 目录（静态）

1. 定位冻结

2. 成果物清单

3. 标准/方法映射

4. 核心/可选范围

5. ID/追踪规则

6. 质量 Gate

7. 技术许可原则

# 1. 定位冻结

SandTree 的 v1.0 产品定位冻结为：Rust-first、插件化的 Sandbox & Docker Control Plane。核心任务是统一管理 Sandbox 生命周期、Docker Runtime/Container 资源、Workspace/VFS、快照与树形拓扑。Agent/MCP/RAG 不属于核心，仅作为 Optional Integration Plugin。

图 1-1 SandTree System Context

# 2. 成果物清单

| 编号 | 成果物 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 要件定義書 | 业务/系统范围、FR、数据、接口、验收 |
| 02 | 非機能要件定義書 | IPA 六大类 NFR + 项目补充可用性 |
| 03 | システムアーキテクチャ設計書 | 各 Architecture View 与 ADR |
| 04 | 基本設計書 | 画面/功能/资源/VFS/IPC/Provider/Data/Operations |
| 05-08 | 詳細設計書 | Rust 模块、插件/Provider、数据/接口、安全/运维 |
| 09 | OSS・Rust技術選定・License基準 | Rust-first 与商业友好 OSS Gate |
| 10 | 要件・設計追跡書 | FR/NFR→基本→详细→测试追踪 |
| tests/00 | 総合テスト計画書 | UT/IT/ST/UAT 总体策略与 Gate |
| tests/01-04 | 各レベルテスト設計書 | 各测试级别设计 |
| tests/xlsx | Test Cases | 可执行测试用例与 traceability |

# 3. 标准/方法映射

| 来源 | 在本项目中的使用 |
| --- | --- |
| IPA 共通フレーム2013 | 用于组织要件定義、方式/基本/详细设计、测试、运维等生命周期成果物。 |
| IPA 要件定義ガイド第2版 | 用于需求定义的完整性、Stakeholder 参与、变更/管理与成果物思路。 |
| IPA 非機能要求グレード2018 | NFR 按可用性、性能/扩展性、运维/维护、迁移、安全、环境/生态六大类组织。 |
| ISO/IEC/IEEE 42010 | 用于 Context/Logical/Runtime/Deployment/Data/Security/Operations/Plugin 等 View。 |
| 项目测试模型 | UT=crate/module；IT=组件/Provider/外部 runtime；ST=端到端系统；UAT=用户验收。 |

# 4. Core 与 Optional

| Core / MUST | Optional / Plugin |
| --- | --- |
| Resource Graph / Docker Cluster / Sandbox Cluster / Workspace VFS / Snapshot-CAS / Plugin Runtime / Policy / UI+CLI | Search(Tantivy), Git(gix), MCP Adapter, Agent Observer, Code Intelligence, Remote HTTP API |

# 5. ID 与追踪

Functional Requirement: FR-xxx；Optional: FR-Oxx

Non-functional Requirement: NFR-{A/P/O/M/S/E/U}xx

Basic Design: BD-xx；Detailed Design: DD-xx；Test: UT/IT/ST/UAT-xxx

所有 MUST FR 必须至少有一个实现设计和一个测试级别覆盖；UAT 覆盖用户可见核心场景。

# 6. Quality Gate

| Gate | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| G1 Requirements | 定位冻结 | MUST FR/NFR 无未归属 TBD；验收条件可测 |
| G2 Basic Design | G1 pass | Architecture Views、资源/接口/数据/安全/运维基本设计完成 |
| G3 Detailed Design | G2 pass | crate/WIT/DB/IPC/Provider/HotSwap/错误码冻结 |
| G4 UT | 代码可编译 | UT pass；核心模块覆盖率目标满足 |
| G5 IT | 插件/外部 runtime 可用 | 核心 provider contract 与 Docker 集成通过 |
| G6 ST | Release Candidate | 功能/性能/安全/恢复通过，无阻断缺陷 |
| G7 UAT | ST pass | 核心用户验收场景通过，Release 决策 |

# 7. 技术/许可原则

默认发布物优先 MIT/Apache/BSD/ISC/Zlib/CC0/0BSD/Public Domain 等商业友好许可。

Docker Engine/Moby API 是核心对接面；Docker Desktop 仅为用户自备可选 endpoint，不作为 SandTree 的商业许可前提。

外部工具（Multipass、Windows Sandbox、Docker Sandbox）由 Provider 调用，不默认再分发；各自许可/平台条款由安装方遵守。

每个 Release 以 Cargo.lock、前端 lockfile、bundled binaries、SBOM、cargo-deny 为最终许可事实来源。

# 参考资料与许可核对来源

IPA 资料用于过程/成果物组织；Architecture View 使用 ISO 42010 的 viewpoint/view 思路作为项目补充。OSS 许可清单是工程基线，不替代法律意见；发行时必须以锁定版本、SBOM 与 cargo-deny/前端依赖扫描结果为准。

IPA 共通フレーム2013: https://www.ipa.go.jp/publish/secbooks20130304.html — 系统/软件/服务从构想到废弃的生命周期活动、任务与角色的共通框架。

IPA ユーザのための要件定義ガイド 第2版: https://www.ipa.go.jp/archive/publish/tn20191220.html — 需求定义、需求管理、主要成果物与问题解决实践。

IPA 非機能要求グレード2018: https://www.ipa.go.jp/archive/digital/iot-en-ci/jyouryuu/hikinou/ent03-b.html — 以六大类组织非功能需求并形成用户/开发方共识。

ISO/IEC/IEEE 42010:2022: https://www.iso.org/standard/74393.html — Architecture Description 的 Viewpoint/View 概念；用于补充 IPA 系统方式设计的表达。

WIT Reference / WebAssembly Component Model: https://component-model.bytecodealliance.org/design/wit.html — WIT 定义组件之间的接口契约；用于 SandTree Plugin ABI。

Moby / Docker Engine: https://github.com/moby/moby — Moby/Docker Engine 开源实现，Apache-2.0。

Docker CLI: https://github.com/docker/cli — Docker CLI，Apache-2.0。

Docker Compose: https://github.com/docker/compose — Docker Compose v2，Apache-2.0。

Docker Desktop License: https://docs.docker.com/subscription-billing/desktop-license/ — Docker Desktop 有单独商业许可边界；SandTree 不将其作为必需或可再分发依赖。

Bollard: https://github.com/fussybeaver/bollard — Rust Docker/Podman API client，Apache-2.0；支持 Unix Socket/Windows Named Pipe。

gitoxide / gix: https://github.com/GitoxideLabs/gitoxide — Rust 实现 Git；MIT OR Apache-2.0。

Tantivy: https://github.com/quickwit-oss/tantivy — Rust 全文检索库；MIT；作为可选 Search Plugin。

SQLite Public Domain: https://www.sqlite.org/copyright.html — SQLite 核心代码 Public Domain，可用于商业产品。

cargo-deny: https://github.com/EmbarkStudios/cargo-deny — Rust 依赖许可证/来源/漏洞策略门禁；MIT OR Apache-2.0。

# v1.1 Observation Plane 追加成果物

本节为 v1.1 正式设计增量，与前述 v1.0 Sandbox & Docker Control Plane 基线共同构成当前有效设计。发生冲突时，本节优先。

| 成果物 | 说明 |
| --- | --- |
| 11_詳細設計書_ObservationPlane.docx | 隔离环境观测的核心详细设计；当前 Observation 权威文档 |
| schemas/observation_snapshot_v1.schema.json | 统一 ObservationSnapshot 数据契约 |
| schemas/sandtree_observation_v1.wit | Observation Provider 插件接口 |
| schemas/windows_probe_protocol_v1.md | Windows Sandbox disposable Probe bridge 协议 |
| schemas/observation_provider_matrix.csv | Provider→Observation Mode 对应矩阵 |
| schemas/observation_error_codes.csv | Observation 错误/降级语义 |
| diagrams/observation_*.png/.dot | 三平面、策略、可信度、Windows Probe、Docker-in-Sandbox 图 |
| tests/SandTree_Test_Cases_v1.1.xlsx | 加入 Observation Plane 的测试执行工作簿 |